Komenda Wojewódzka Policji 			           Katowice, dnia 19.11.2009r 	Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-359/2071/2009

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku nr 9 OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o podanie przewidywanego terminu przekazania placu budowy - czy roboty są przewidziane do wykonania w I kwartale 2010 r.?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że rozpoczęcie robót uzależnione jest od momentu podpisania umowy i zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy: „Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przekazać Wykonawcy front robót” jednocześnie zgodnie zapisem zawartym w pkt II SIWZ termin wykonania zamówienia: „do 5 tygodni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy”.

.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl