U M O W A  O  P R A C E   P R O J E K T O W E

zawarta w dniu ................ r. w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  insp. mgr Ryszard Leśniewski

zwaną dalej „Zamawiającym”, a

......................................................................................................................................................

reprezentowana/y przez:

zwanym dalej „Projektantem” o treści następującej:

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

§ 1

- Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dla Zamawiającego dokumentację projektową dla zadania „Kompleksowy remont z termorenowacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznych wod – kan i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach, ul. Koszarowa 17” - zadanie nr ….....................................,

.(wpisane zostanie właściwe zadania zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty).

- Prace projektowe realizowanew ramach niniejszej umowy będą wykonane w

    - 7 ( siedmiu) egz. każdy projekt budowlano - wykonawczy( + 1 egz. w wersji elektronicznej CAD),

    - 4 egz (czterech ) egz. inwentaryzacja obiektu( + 1 egz. w wersji elektronicznej – CAD

    - 2 egz. program funkcjonalno- użytkowy( + 1 egz. w wersji elektronicznej – CAD

    - 1 egz - koncepcja projektowa ( + 1 egz. w wersji elektronicznej- CAD)

    - 2 ( dwóch) egz. kosztorys inwestorski i przedmiar robót,

    - 2 ( dwóch) egz.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ;

    - 4 ( czterech) egz. informacja dotycząca dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - 2 ( dwóch ) egz. - na płycie CD w formacie pdf, jpg, doc oraz pogrupowanej w katalogach dokumentacja tj: : STWiORB, informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekty budowlane (część rysunkowa, opis techniczny, zestawienie materiałów ), przedmiary (z których każdy zawiera podkatalogi z podziałem na branże). Część graficzna ma zostać wykonana w skali i formacie zgodnym z Rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz 1133), natomiast 1 egz. w skali odpowiadajacej formatowi A3.

- Część niejawna dokumentacji wykazana w załączniku nr ….............. do umowy wytworzona będzie wyłącznie odręcznie.

- Projektant wyraża zgodę na rozpowszechnianie dokumentacji projektowej poprzez przekazywanie jej Wykonawcom wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na płytach CD lub w formie pisemnej, oraz na umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania materiałów zawierających informacje niejawne, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych. Integralną część niniejszej umowy jest Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego stanowiąca załącznik nr ….. do umowy.

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będąca przedmiotem niniejszej umowy wchodzi w zakres przedsięwzięcia objętego Umową nr 8/2009/Wn12/OA-IO/D o dofinansowaniu przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki cieplnej w Oddziałach Prewencji Policji Katowice ul. Koszarowa 17”.

§ 2

- Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

    - …...................................................................- branża budowlana.

    - ................ .......................................................- branża sanitarna ,

    - ...................................................................  .-  branża elektryczna oraz AKPiR;

d)                                              …...................................................................- branża teletechniczna

- Projektantem – koordynatorem opracowań projektowych oraz kierującym zespołem sprawującym nadzór autorski Projektant wyznacza: .............................................................

§ 3

- Terminy wykonania inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno- uzytkowego, koncepcji projektu oraz dokumentacji projektowej ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (pozwolenia, opinie, ekspertyzy) wraz z częścią kosztową, świadectwem energetycznym oraz innymi opracowaniami zgodnie z formularzem dla zadania nr …....,  został określony w załączniku nr ….....do SIWZ a stanowiącym załącznik nr …... do niniejszej umowy.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę maksymalnie w terminie 65 dni licząc od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Projektant ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a także z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, na podstawie  protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wg § 2 umowy i stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmian do umowy drogą aneksu do umowy.

- W przypadku likwidacji bądź zawieszenia działalności Projektanta lub w przypadku odmowy Projektanta w zakresie dokonania aktualizacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do przekazania dokumentacji do stosownej aktualizacji innemu Projektantowi posiadającemu wymagane uprawnienia.

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 określa się na kwotę netto złotych  ..................  + podatek VAT (22%) brutto złotych: .................( słownie: .................................................................. ....../100 zł ) zgodnie ze złożoną ofertą.

- Ceny brutto poszczególnych dokumentacji, których suma stanowi wartość przedmiotu umowy wskazaną w ust. 1, określa załącznik nr …..... do umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane m.in. z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz oraz innych opłat koniecznych do opracowania dokumentacji.

- Zamawiającemu na każdym etapie przysługuje prawo do rezygnacji z wybranej części dokumentacji. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dokumentację, z której zrezygnował Zamawiający.

§ 5

- Projektant zobowiązuje się do opracowania dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami określonymi w wymaganych warunkach technicznych i decyzjach administracyjnych.

- Wykonawca realizuje projekt wielobranżowy złożony z dokumentacji częściowych w terminach zgodnych  z harmonogramem określonym w załączniku nr ….. do SIWZ stanowiącym załącznik nr ….. do umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w harmonogramie dla danego zadania przewidziano program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, musi on być zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku braku programu funkcjonalno-użytkowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję rozwiązań.

- Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, ekspertyz  i decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych prawem budowlanym.

- Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji  jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres …. lat licząc od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej, zgodnie z oświadczeniem w stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Projektant może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Projektant zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

- Z chwilą dokonania płatności przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.

- Projektant zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione  z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Projektant składa stosowne oświadczenie.

§ 6

- Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Projektant  zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości do nieodpłatnego uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie trwania procedury na wyłonienie wykonawcy robót a także w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Projektant zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień elementów dokumentacji w branży sanitarnej dotyczącej obiektu objętego zadaniem częściowym,  z jednostką  projektową zadania pn. Projekt budowlano - wykonawczy sieci zewnętrzych wod - kan wraz z przyłączami na terenie  OPP KWP przy ul. Koszarowej 17 . Uzgodnienia branżowe koordynacyjne będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. (zapis dotyczy wszystkich zadań za wyjątkiem zadania nr …......)

- Projektant zobowiązany jest uzgadniać elementy dokumentacji w branży elektrycznej (w tym zasilania elektrycznego i instalacji  teletechnicznych) dotyczącej obiektu objętego zadaniem częściowym  ze wskazaną przez Zamawiajacego jednostką projektową opracowania pn. Szczegółowa koncepcja modernizacji sieci energetycznych i sieci teletechnicznych na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Uzgodnienia branżowe koordynacyjne będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego.(zapis dotyczy wszystkich zadań za wyjątkiem zadania nr …......)

- Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich robót budowlanych objętych projektem w zakresie wynikającym z rygorów zawartych w art 35 ustawy Prawo zamowien Publicznych oraz do dokonywania zmian w dokumentacji oraz kosztorysach inwestorskich, z uwagi na nieprawidłowości w niej stwierdzone, w okresie gwarancji jakości, o której mowa w § 5 ust. 4.

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od Projektanta:

a/ bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Projektantowi na jego koszt bez względu na ich wysokość,

b/ obniżenia wynagrodzenia,

c/ odstąpienia od umowy bez wynagrodzenia, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie  wykonanej dokumentacji projektowej z prawem zastosowania .

d/ wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Projektanta.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Projektanta naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

8.         Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z opracowaną dokumentacją projektową.

9.     W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się w okresie gwarancji ze zobowiązań gwarancyjnych wskazanych w niniejszej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze w wysokości 15% wartości umownej brutto wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7

- Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową.

- W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – opiniować zmiany.

- udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występujących w jego imieniu inspektora nadzoru. Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

- Jednorazowy pobyt projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego „na wezwanie Zamawiającego” ustala się na kwotę w wysokości ..................... zł netto + podatek VAT (%) ............. złotych razem brutto złotych: .............. ( słownie: ................................................................. ..../100 zł ), zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wartość nadzoru autorskiego połączonego z pobytem na budowie na wezwanie Zamawiajacego, w oparciu o art.20 ust1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity:Dz.U.2006 nr 156 poz 118 ), ustala się przy przyjęciu  maksymalnie 10 pobytów projektanta na budowie w wysokości ….......................netto złotych + podatek Vat ( …......%), razem brutto : ….............. .Dopuszcza się mniejszą liczbę pobytów w ramach nadzoru autorskiego. W takim przypadku Projektant otrzyma wynagrodzenie tylko za faktyczną liczbę pobytów.

- Kwota, o której mowa w ust. 4 obowiązuje z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez Projektanta dokumentację projektową  i nie jest częścią wartości, o której mowa w §  4 ust. 1.

- Roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5 zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy zawartej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Część stała w wynagrodzeniu za pełnienie nadzoru autorskiego jest częścią wartości, o której mowa w §  4 ust. 1 .

§ 8

- Projektant protokołem przekazania dostarcza dokumentację projektową w częściach ( tomach) określonych w harmonogramie  o ktorym mowa w  § 5 ust.2 projektową do weryfikacji Zamawiającemu .

- Zamawiający w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania protokołu przekazania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do jej zweryfikowania.

- Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w formie protokołu odbioru dokumentacji projektowej jest podstawą dla Projektanta do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- Wynagrodzenie Projektanta płatne będzie na podstawie faktury doręczonej Zamawiającemu przez Projektanta z konta KWP Katowice na konto Projektanta wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

- Podstawą wystawienia faktury przez Projektanta jest protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 9

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Projektanta z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Projektant, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji częściowych, o których mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0 %  ceny brutto dokumentacji częściowej za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 30% wartości brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem zastosowania ust. 1 lit. a.

- Za przekroczenie terminu wykonania pełnej dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 30% wartości brutto umowy Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem zastosowania ust. 1 lit. a.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

§ 10

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Katowicach.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano zgodnie z rozdzielnikiem:

egz. nr 1 – Projektant

egz. nr 2 – Zamawiający Wydział Finansów

egz. nr 3 – Zamawiający Wydział Inwestycji i Remontów

egz. nr 4 - Zamawiający Zespół Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:							PROJEKTANT:

jeśli wchodzi w zakres  zadania

jeśli wchodzi w zakres  zadania

jeśli wchodzi w zakres  zadania

Jeśli jest wymagane prawem budowlanym