ZP-2380-541-102/3091/2011						Katowice, dn. 26.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jasienicy”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 21.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Czy załączone referencje spełniają warunek SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w szczególności wykazania się wykonaniem co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych na kwotę co najmniej 1.300.000,00 zł netto każda?”

Odpowiedź

Z uwagi na przesłanie Zamawiającemu referencji wystawionych indywidualnie dla konkretnego Wykonawcy w wyniku wykonania wskazanej w referencjach roboty, Zamawiający udzieli odpowiedzi indywidualnie Wykonawcy, który zgłosił zapytanie.

Pytanie nr 2

„(Nazwa Wykonawcy) …................. w nawiązaniu do ogłoszenia nr 296440-2011 z dnia 20.09.2011r. na roboty budowlane - „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Jasienicy” zwraca się z prośbą o podanie wartości szacunkowej w/w zamówienia.”

Odpowiedź

Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 844 410,55 euro.

Pytania z dnia 22.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o przekazanie przedmiarów w wersji edytowalnej ath, ze względu na wymóg załączenia do oferty szczegółowych kosztoysów.”

Odpowiedź

Ze względu na konieczność traktowania wszystkich oferentów równorzędnie przedmiary udostępnione są tylko w wersji pdf.

Pytanie nr 2

„Czy można zmieniać nakłady rzeczowe, np. nakład robocizny w danej pozycji kosztorysu.”

Odpowiedź

Nie należy zmieniać nakładów rzeczowych w pozycjach (np. nakładów robocizny w poszczególnych pozycjach kosztorysu), kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg załączonych przedmiarów.

Pytanie nr 3

„Rozważenie zmiany zapisu umownego w §3 pkt 1b dotyczącym terminu zgłoszenia robót do odbioru końcowego. We wzorze umowy termin ten jest określony datą dzienną (30.05.2013 r.) podczas gdy gdy termin początku realizacji zapisany w §3 pkt 1a jest niedookreślony (w dacie protokolarnego przekazania placu budowy). W trosce o wyeliminowanie ewentualnych sporów wnosimy, by Zamawiający zmienił treść wzoru umowy określając: termin zakończenia jako liczbę miesięcy lub dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy, lub termin protokolarnego przekazania placu budowy określił datą dzienną, oraz w §3 pkt  2 dopisał podpunkt o treści: nieterminowego przekazania placu budowy.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści wzoru umowy.

Pytanie nr 4

„Wyjaśnienie niezgodności zapisów w dokumentach przetargowych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót informuje o konieczności weryfikacji przedmiarów, podczas gdy w SIWZ zapisano, że szczegółowy kosztorys należy sporządzić w oparciu o przedłożone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Prosimy o interpretację zapisu SIWZ, że pozostałe załączniki nr 3 i 5 do SIWZ tj. dokumentacja projektowa i STWOiR stanowią materiał pomocniczy do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego.

Czy na oferencie spoczywa jakakolwiek odpowiedzialność za projekt wykonawczy?”

Odpowiedź

Nie należy weryfikować przedmiarów, szczegółowy kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg załączonych przedmiarów, natomiast dokumentacja projektowa i STWOiR stanowią materiał ułatwiający sporządzenie oferty. Na oferencie nie spoczywa jakakolwiek odpowiedzialność za projekt wykonawczy.

Pytanie nr 5

„Wśród zapisów STWOiR jest informacja o terenie budowy (cz. ogólna p. 1.4) mówiąca, że na terenie budowy nie ma możliwości podłączenia się do istniejących elementów infrastruktury, tj. przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, itp. Prosimy o objaśnienie i doprecyzowanie tego zapisu, tj. czy oznacza to, że na terenie budowy nie będzie zabudowanych ujęć wody i energii elektrycznej i należy je doprowadzić z zewnętrznych źródeł staraniem Wykonawcy? lub Zmawiający zapewni miejsce i warunki wpięcia mediów na czas budowy. Wykonanie ujęcia i płatność za media po stronie Wykonawcy? też inne rozwiązanie, jakie? Czy docelowe miejsca wpięcia mediów mogą być wykorzystane do ujęcia mediów na czas budowy?”

Odpowiedź

Na terenie budowy nie ma w tej chwili ujęć wody i energii elektrycznej. Wykonanie ujęć mediów i płatność za nie leży po stronie Wykonawcy a docelowe miejsca wpięcia mediów mogą być wykorzystane na czas budowy.

Pytania z dnia 23.09.2011r.

Pytanie nr 1

„Brak dokumentacji na wentylację mechaniczną. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź

Inwestor nie posiada przedmiotowej dokumentacji, proszę wycenić prace ściśle wg przedmiarów.

Pytanie nr 2

„W przedmiarze wod-kan w poz 36 ujęto 8 szt. stelaży do WC, z dokumentacji wynika, że ilość misek wiszących wynosi 3 szt. Jaką liczbę stelaży należy przyjąć?”

Odpowiedź

Należy przyjąć 8 szt. Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg przedmiarów, prace zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 3

„W przedmiarze wod-kan nie ujeto wykopów.”

Odpowiedź

Nie należy wyceniać wykopów. Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg przedmiarów, prace zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Wyk. w 2 egz. JD

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – a/a