Katowice, dnia 2007-08-17

ZP-2310-104-122/2884/07

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na Przebudowę węzłów i sieci cieplnej na terenie OPP KWP Katowice ul. Koszarowa 17 ” zgodnie  z art. 38 ust. 2  ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź na zapytanie:

pytanie:w punkcie III siwz termin wykonania zadania został określony jako 3 lata od protokolarnego przekazania placu budowy. W punkcie I istnieje zapis, iż zamawiający nie przewiduje płatności

w 20007 roku dlatego wykonawca zobowiązany jest do posiadania i zaangażowania środków własnych.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie harmonogramu rzeczowego na okres trwania inwestycji tj. na okres 3 lat.

odpowiedz  Odpowiedz w zakresie harmonogramu zamawiający udzielił w dniu 10.08.2007 r.

Poszczególne  elementy  mają być  etapami zamkniętymi technologicznie. W pierwszej kolejności  należy wykonać sieć a w kolejnych węzły cieplne.

RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.

przesłano wg. wykazu

pobranych siwz oraz

umieszczono na stronie

internetowej