ZP-2380-395-67/2976/2012						Katowice, dn. 04.09.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup włókien światłowodowych oraz zakup i ułożenie kabli światłowodowych dla potrzeb Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 31.08.2012 r.

Pyt. 1	„Częścią przedmiotu zamówienia jest udrożnienie kanalizacji. Z informacji jakie udało się nam uzyskać niedrożny jest odcinek 19 mb kanalizacji przechodzący pod jezdnią w Raciborzu. Potrzebny będzie projekt budowlany, co przy terminie zakończenia prac 15.12.2012 jest to praktycznie niemożliwe do wykonania. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zamówienia?”.

Odp. 1	Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji powyższego zadania. Termin 15 grudnia 2012 roku jest ostateczny.

Wyk w 1 egz. AGK/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego