ZP-2380-383-48/3464/12						Katowice z dnia 01.10.2012r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie z dnia  24.09.2012r.

Pytanie :

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w konsorcjum 2 firm (tz. jeden członek konsorcjum zaprojektował a drugi członek konsorcjum wybudował) wykonał co najmniej jedną realizację na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł netto.

Odpowiedź :

Zamawiający nie uzna spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w sposób wskazany powyżej.

Pytanie z dnia 28.09.2012r.

Pytanie :

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.10.2010r. oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na ww zadanie.

Odpowiedz :

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1.442.060.65 zł netto.

Pytanie z dnia 27.09.2012r wpływ 01.10.2012r.

Pytanie:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację i roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, iż na wykorzystanie urządzenia wymagana jest gwarancja na okres zgodny z okresem gwarancji, jakiej udzielili producenci przedmiotowych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gwarancji zgodnej z okresem gwarancji, jakiej udzielili producenci przedmiotowych urządzeń.

Pytanie:

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt będzie wykonywał czynności konserwacyjne (w tym obligatoryjne przeglądy techniczne) urządzeń, które wykorzystane zostaną przy realizacji zadania, na zasadach i warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń.

Odpowiedź:

Projekt umowy zostanie zmodyfikowany w tym zakresie tj. w §12 dodaje się ust. 3 o treści: „czynności konserwacyjne (w tym obligatoryjne przeglądy techniczne) urządzeń, które wykorzystane zostaną przy realizacji zadania będą wykonywane w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy”.

Pytanie:

Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowej inwestycji prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10% na 5% wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10% na 5% wartości wynagrodzenia.

Pytanie:

Zamawiający przewidział szeroki katalog wysokich kar umownych, jakie może naliczać Wykonawcy (§18 projektu umowy). Jednocześnie Zamawiający nie przewidział dla Wykonawcy analogicznej możliwości naliczania względem siebie kar, gdy nie wykonuje on swoim obowiązków względem Wykonawcy (min. Przekazanie placu budowy, dokonywanie odbiorów, płatności itp.) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

a) czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kar za zwłokę w usuwaniu wad i za zwłokę w opracowaniu 	harmonogramu z 0,5% wartości wynagrodzenia do 0,1% wartości wynagrodzenia oraz

b) czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zapisu §18 poprzez umożliwienie Wykonawcy 	naliczanie kar umownych – na takim samym poziomie na jakim może je naliczać Zamawiający – za każdy dzień 	opóźnienia w przekazaniu placu budowy, dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego dokonywaniu 	płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza obniżenia kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy jak również Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia zapisów §18 projektu umowy.

Wyk. w 1 egz. A.G/W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl