U M O W A  - P R O J E K T

zawarta w dniu ........................................ pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 
ul. Lompy 19, NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji:

- Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji –

przy udziale

- Głównego Księgowego KWP –  Naczelnika Wydziału Finansów-

zwaną dalej „Zamawiającym”, a

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  w  o numerze NIP   i Regon

reprezentowanym przez:

zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na: Modernizacja siedmiu dźwigów osobowych i jednego towarowo – osobowego usytuowanych w budynkach kompleksu KWP w Katowicach, ul. Lompy 19 wraz z przeglądami konserwacyjnymi i naprawami w okresie udzielonej gwarancji.

- Zamawiający zleca wykonanie robót w zakresie modernizacji dźwigów zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamówienia oraz z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach. Ze względu na konieczność rozłożenia w latach finansowania zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo typowania kolejności robót do wykonania w poszczególnych latach z jednoczesnym określeniem środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

- Zamawiający zleca wykonanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.

- W ciągu całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia prace będą się odbywać na obiekcie czynnym (konieczność funkcjonowania jednostki). Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników budynków.

- Wykonawca przed podjęciem robót modernizacyjnych jest zobowiązany do opracowania dokumentacji wykonawczej dla zaproponowanych przez siebie w ofercie urządzeń przy uwzględnieniu wytycznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ tj. w dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem dla niej akceptacji UDT pokrywa Wykonawca.

- Po zakończeniu prac nad montażem poszczególnych dźwigów, każdy z nich podlega odbiorowi UDT na koszt wykonawcy. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem odbioru UDT ponosi wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona osobiście bez podwykonawców /z udziałem podwykonawców w zakresie...................................................

- W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy konkretnego zakresu robót. W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne.

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do projektu umowy należy bezwzględnie dołączyć wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy i będą mieli wstęp do obiektów KWP w Katowicach.

- Wykonawca robót został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 PZP.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać Wykonawcy pierwszy dźwig do modernizacji.

- Zamawiający zapewnia media. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy jedno pomieszczenie.

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie :

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach.....................

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego KWP w Katowicach.......................

- Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności Inspektora Nadzoru z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z Ustawy Prawo Budowlane.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zakresu robót i ich ceny w granicach zawartej Umowy.

- Inspektor Nadzoru może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy. Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa Zamówień Publicznych.

- Kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności elektrycznej ze strony Wykonawcy będzie...............................

- Kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ze strony Wykonawcy będzie .....................................

§ 3

- Strony ustalają termin robót

a/ rozpoczęcia w dacie protokolarnego przekazania pierwszego dźwigu do modernizacji

b/ zakończenia modernizacji dźwigów w terminie do 30.11.2008r.

c/ przeglądy konserwacyjne i naprawy dźwigów od dnia otrzymania przez Zamawiającego zgody UDT na dopuszczenie do eksploatacji każdego dźwigu oddzielnie przez cały okres udzielonej  gwarancji tj.........................

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:

a/ siły wyższej;

b/ przyczyn zależnych od zamawiającego;

§ 4

- Wartość robót w zakresie modernizacji dźwigów wg oferty określa się na kwotę złotych netto  + podatek VAT 22%   co stanowi wartość brutto złotych,   słownie:  złotych.

Kwota odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest wyliczona na podstawie kosztorysu    ofertowego.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie będzie ustalane w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu     ofertowego. Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa w § 2 ust. 6 i  nie objętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % wartości przetargowej. Wartość zmian liczona będzie na podstawie stawki i wskaźników stosowanych w kosztorysie ofertowym.

- Zlecenie robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym będzie traktowane jak osobne zamówienie i koniecznym będzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 2 ust. 6.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac, co w niniejszym zamówieniu.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w zakresie modernizacji dźwigów w wysokości 5 % przedstawionej w ofercie ceny za modernizację dźwigów co stanowi kwotę  ( słownie: )

- Zabezpieczenie będzie wniesione w  formie .....................................................................

- Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia  określonego w ust. 1

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym w Banku PKO BP S.A. I O/Katowice nr 55 1020 2313 0000 3402 0026 6619 i zostanie zwrócone wraz z odsetkami   wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty   prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej,    zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:

a/ w formie dwóch dokumentów:

1) 70 % zabezpieczenia z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, tj. na okres wykonania roboty w zakresie modernizacji dźwigów i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną;

2) 30 % zabezpieczenia z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych tj. do końca okresu gwarancji jakości. W przypadku należytego wykonania robót  zabezpieczenie to zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości.  Gwarancja liczona zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

b/ w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, tj. na okres  wykonania zamówienia w zakresie modernizacji dźwigów i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi kwotę ...............zostanie potrącona z faktury do czasu wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w formie pieniężnej z terminem obowiązywania zgodnie z art. 151 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych tj. na okres  gwarancji jakości. W przypadku należytego wykonania robót  zabezpieczenie to zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości.  Gwarancja liczona zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

- Jeżeli odbiór robót nastąpi po upływie okresu na jaki zawarto umowę Wykonawca przedłoży gwarancję     ubezpieczeniową, lub bankową uzupełniającą do faktycznego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty w zakresie modernizacji dźwigów na okres ............ miesięcy    zgodnie z podpisanym oświadczeniem w ofercie licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zgody UDT na     dopuszczenie go do eksploatacji.

- Okres gwarancji liczony jest odrębnie dla każdego dźwigu licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zgody UDT na dopuszczenie go do eksploatacji.

§ 7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za front robót z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac remontowych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

§ 8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych w zakresie modernizacji dźwigów.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a/ roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów i urządzeń mechanicznych,

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

- roboty do wartości określonej w umowie,

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony w związku z robotami przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do ich wartości rzeczywistej,

- szkody w strukturze sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej, powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu podwykonawców.

- Najpóźniej w dniu przekazania obiektu do remontu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Polisę ubezpieczeniową na zakres jak w ust.4.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w ust. 5, skutkować będzie odmową przekazania obiektu do remontu.

- Zwłoka Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w punkcie 2,3,4 powyżej 14-tu dni od terminu wynikającego z punktu 5 spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 19 ust. 1a Umowy.

§ 9

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić Inspektora Nadzoru, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych wykonawca każdorazowo zawiadomi Inspektora odrębnym pismem w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Termin zawiadomienia liczony będzie od dnia wpływu pisma do Zamawiającego.

- Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

- Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

a) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za zakończony etap robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

b) odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy,

c) odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru z ust. 4a, 4b. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru staje się skuteczne po potwierdzeniu przez osobę wymienioną w § 2 tj inspektora nadzoru budowlanego. Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty powiadomienia. Zgłoszenie odbioru końcowego wymaga dodatkowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający nie później niż na dzień upływu gwarancji. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający:

a) odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia,

b) spisuje protokół negatywny w przypadku odbioru końcowego,

Nie podjęcie działań Wykonawcy w tym zakresie upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty w zakresie modernizacji dźwigów płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę .

- Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru częściowego robót, w którym zostanie określony procent zaawansowania robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą.

- Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego odbioru robót wraz z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji wydanymi przez UDT. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe tj.: kosztorys zamienny obejmujący cały zakres wykonanych robót (zgodny z obmiarem robót) do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru końcowego oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robót z Wykonawcą.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór robót z określeniem ich wartości zgodnie z ust. 2,ust. 3 stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować do końca roku budżetowego. Prowadzenie robót po otrzymaniu zawiadomienia ma być ukierunkowane na dokonanie postanowień § 9 ust. 4a. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu zamiennego do wysokości posiadanych środków. Roboty przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie zamiennym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz możliwości naliczania kar za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym Zamawiający odrębnym pismem wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru.  Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień.

§ 11

- Strony postanawiają, że końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy i przedstawieniu kosztorysu zamiennego w terminie określonym w § 9 ust. 5 na podstawie faktury.

- Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym i po udokumentowaniu rozliczenia się z podwykonawcą tj. przedłożenia stosownego oświadczenia podwykonawcy o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.

§ 12

- W okresie gwarancji określonym w § 6 Wykonawca wykonuje przeglądy konserwacyjne wszystkich dźwigów.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi w:

a/ Instrukcją Konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych,

b/ Przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,

c/ Normą PN/EN 81,

d/ Ustawą z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)

e/ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
(Dz. U. Nr 193 poz. 1890)

- Wykonawca zapewnia wykonanie zamówienia przez osoby posiadające wszystkie wymagane prawem     kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystąpieniem do przeglądu konserwacyjnego, pracownik wykonawcy jest     zobowiązany do przedłożenia właściwych uprawnień Zamawiającemu.

§ 13

- Zamawiający wymaga aby przystąpienie wykonawcy do usunięcia awarii od momentu telefonicznego przyjęcia zgłoszenia o awarii dźwigu nastąpiło w maksymalnym terminie:

a/ w przypadku awarii lub zatrzymania dźwigu z zamkniętymi wewnątrz ludźmi – 1 godzina

b/ w pozostałych przypadkach niesprawności dźwigu – 6 godzin.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania stałej gotowości przystąpienia do usunięcia awarii przez całą dobę, również w dni  wolne.

§ 14

W przypadku niedopuszczenia windy do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego Zleceniobiorca nie otrzymuje wynagrodzenia za konserwację zamkniętej windy.

§ 15

- Miesięczne ceny jednostkowe za przeglądy konserwacyjne dla każdego z dźwigów są określone w załączniku nr 6 do SIWZ, a stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Maksymalna wartość zamówienia za przeglądy konserwacyjne nie może przekroczyć ........................ złotych brutto.

- Dopuszcza się realizację umowy o wartości niższej niż określona w pkt. 2.

- Przekroczenie wartości, o której mowa w pkt. 2 przed upływem okresu gwarancji skutkować będzie zakończeniem    realizacji niniejszej umowy.

- W czasie trwania umowy ceny nie mogę się zmienić z wyjątkiem uwzględnienia wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS na koniec roku dla zakresu umowy obejmującego przeglądy konserwacyjne.

§ 16

- Należności z tytułu wykonanego przeglądu konserwacyjnego będą płatne z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na  numer konta  podany na fakturze.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy ani dokonywać cesji związanych z realizacją umowy.

§ 17

Zamawiający zobowiązany jest do:

- unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia oraz powiadomienia o powyższym Wykonawcę

- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigu,

- natychmiastowego poinformowania Wykonawcy o brakach w wyposażeniu dźwigu

- zabezpieczenie odpowiedniego oświetlenia na dojściu do maszynowni i podszybia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zamknięcia i zabezpieczenia maszynowni i podszybia przed dostępem osób niepowołanych, stałej dbałości o czystość kabiny, drzwi szybowych i właściwy stan oświetlenia kabiny a przede wszystkim wymianie uszkodzonych opraw i żarówek.

§ 18

Zamawiający będzie pokrywał:

- koszty materiałów eksploatacyjnych.

- opłaty związane z odbiorami i nadzorem UDT w trakcie bieżącej eksploatacji.

§ 19

- W zakresie modernizacji dźwigów  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

b) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

c) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z zastosowaniem zapisu ust. 1 a.

d) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W zakresie przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) Za nie wykonanie lub nienależyte wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 12 i § 13 w wysokości 5 000,00 złotych;

b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 15 000 złotych;

c) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada on sam, w wysokości
15 000 złotych

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktury.

- W przypadku podwyższenia wynagrodzenia o wskaźnik GUS zgodnie z  § 15 ust. 5 umowy o ten sam wskaźnik zostaną podniesione kwoty określone w ust. 2.

§ 20

- W zakresie modernizacji dźwigów  Zamawiający zapłaci  karę umowną:

a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy.

za wyjątkiem sytuacji określonej  w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W zakresie przeglądów konserwacyjnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 15 000 gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada  on sam,

b) w wysokości 15 000 gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

za wyjątkiem sytuacji określonej  w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 23

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: