# U M O W A   PROJEKT

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach

ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:

# Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji –  insp. mgr Ryszard Leśniewski

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………,

prowadzącego działalność gospodarczą:  ……………………………………………………………………………………..

………………………..  pod numerem …………, Regon …………… i  numerze NIP  …………….

reprezentowany przez:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39, została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace stanowiące przedmiot zamówienia publicznego polegające na wykonaniu:

- 49 zabiegów konserwacyjnych konstrukcji masztów antenowych wraz z elementami kotwiącymi i odciągami. W skład prac konserwacyjnych wchodzą: regulacja naciągów odciągów masztów antenowych, zabezpieczenie odciągów smarem grafitowym, czyszczenie i malowanie konstrukcji masztu. Zakres prac obejmuje KNR 5-06. Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego, w których należy wykonać niniejszy zakres stanowi załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 2 do siwz),

- 24 przyłączy uziemiających do ochronników przepięciowych radiotelefonów bazowych. W skład prac wchodzą następujące zabiegi: układanie, łączenie przewodów uziemiających, montaż ochronnika przeciwporażeniowego (waga 150g), montaż uchwytów pod rury PCV, przewodu jednożyłowego o przekroju żyły 16 mm2 oraz końcówek na zacisk, mechaniczne przebijanie otworu w ścianach lub stropach. Zakres prac obejmuje KNR 5-08. Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego, w których należy wykonać niniejszy zakres stanowi załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 3 do siwz),

- 6 wymian odciągów wraz ze śrubami napinającymi, zaciskami linowymi i szaklami. W skład prac naprawczych wchodzą następujące zabiegi: wymiana podstawy i kotew, przygotowanie odcinka lin ze stali nierdzewnej na odciągi, montaż w odciągu kauszy na zacisk, zamocowanie odciągu na maszcie. Zakres prac obejmuje KNR 5-06.  Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego, w których należy wykonać niniejszy zakres stanowi załącznik nr 3 do umowy (załącznik nr 4 do siwz),

- 54 pomiarów stanu uziemień odgromowych masztów i instalacji antenowych. W skład prac wchodzi: badanie i pomiar instalacji piorunochronnej. Zakres prac obejmuje KNR 4-03.  Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego, w których należy wykonać niniejszy zakres stanowi załącznik nr 4 do umowy (załącznik nr 5 do siwz),

- 3 zabiegów remontowych masztów antenowych. W skład prac wchodzą następujące zabiegi: demontaż odciągów masztu, montaż śrub naciągowych, montaż odciągów, wymiana i montaż uszkodzonych elementów instalacji odgromowej, układanie, łączenie przewodów uziemiających. Zakres prac obejmuje KNR 5-06, 5-08. Wykaz jednostek Policji województwa śląskiego, w których należy wykonać niniejszy zakres stanowi załącznik nr 5 do umowy (załącznik nr 6 do siwz).

- Zamawiający zleca przeprowadzenie wszelkich uzgodnień związanych z rozpoczęciem wykonania prac oraz ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/ zamierza część prac powierzyć podwykonawcy zgodnie z wypełnionym według wzoru załącznikiem nr 8 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 6 do umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres prac.

§ 2

  - Z ramienia Zamawiającego w  odbiorach uczestniczyć będą:

a/

  - Z ramienia Wykonawcy w  odbiorach uczestniczyć będzie Kierownik budowy  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz do projektowania konstrukcji stalowych ...................... upr. nr ............ Kierownik budowy zobowiązany jest do posiadania na okres trwania umowy aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Wykonawca zapewnia, że pracownicy, którzy będą wykonywać instalację piorunochronną oraz pomiary rezystancji odgromowych posiadają wymagane do tego uprawnienia oraz, że wszyscy pracownicy, którzy będą wykonywać prace na wysokościach posiadają wymagane do tego uprawnienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia uprawnień, o których mowa w punkcie 2.

§ 3

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac z uwzględnieniem warunków atmosferycznych w poszczególnych okresach.

- O przystąpieniu do poszczególnych prac Wykonawca informuję Zamawiającego drogą telefoniczną na numer................

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu telefonicznie na numer................... gotowość do odbioru

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru,  informując o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)    jeżeli wady nadają się do usunięcia odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od przedmiotu odbioru lub żądać wykonania po raz drugi przedmiotu umowy.

7     Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie do 7 dni.

8   Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad zgodnie z procedurą zawartą w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§ 4

- Strony ustalają wartość umowy, zgodnie z przyjętą ofertą ………………… złotych brutto, w tym podatek VAT % słownie wartość brutto:…………………………………………….

- Na wartość umowy składa się wartość przedstawionych poniżej usług:

- wykonanie 49 zabiegów konserwacyjnych konstrukcji masztów antenowych wraz z elementami kotwiącymi i odciągami:

cena jednostkowa brutto:………………….

- wykonanie 24 przyłączy uziemiających do ochronników przepięciowych radiotelefonów bazowych:

cena jednostkowa brutto:………………….

- wykonanie 6 wymian odciągów wraz ze śrubami napinającymi, zaciskami linowymi i szaklami:

cena jednostkowa brutto:………………….

- wykonanie 54 pomiarów stanu uziemień odgromowych masztów i instalacji antenowych:

cena jednostkowa brutto:………………….

- wykonanie 3 zabiegów remontowych masztów antenowych:

cena jednostkowa brutto:………………….

- W cenie usługi Wykonawca ujął wszelkie koszty z tym związane uwzględniając ilość zabiegów i  miejsce wykonania. Ponadto usługa obejmuje: dojazd do jednostek wymienionych w załącznikach 1do 5 do umowy na koszt Wykonawcy,  wykonanie dokumentacji urządzenia piorunochronnego masztu antenowego, jak i protokołów z przeprowadzonych badań w/w urządzeń, zgodnie z  PN-86/E-05003/01, wykonanie dokumentacji fotograficznej masztu antenowego po wykonaniu zabiegów konserwacyjnych.

§ 5

- Materiały konieczne do realizacji niniejszej umowy zostaną zakupione przez Wykonawcę.

- Ceny materiałów jak i pozostałe koszty wykonania przedmiotu zamówienia są ujęte w cenie danej usługi.

- Zamawiający nie zapewnia mediów.

§ 6

- Wykonawca udziela .......miesięcy gwarancji na zakres wymieniony w § 1 pkt 1 lit. a), .................... miesięcy gwarancji na zakres wymieniony w § 1 pkt 1 lit. b), ................ miesięcy gwarancji na zakres wymieniony w § 1 pkt 1 lit. c), ........... miesięcy gwarancji na zakres wymieniony w § 1 pkt 1 lit. e) zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

- Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych pomiarów instalacji odgromowych zgodnie z PN-86/E-05003/01.

# § 7

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren  na którym prowadzone będą prace z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania prac, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.

- Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia  prac do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,  powstałe w związku 
z prowadzonymi pracami  jak i również od ryzyka budowlanego i szkód wyrządzonych na nieruchomościach objętych  realizacją umowy.

§ 8

- Konieczność wykonania usługi wymaga zgłoszenia osobie wymienionej w §2 niniejszej umowy.

- Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów Zamawiający dokona odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę wyników tych prób lub zezwoleń.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur doręczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę 
z konta KWP Katowice.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór prac wykonanych na poszczególnych obiektach stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Faktury płatne będą w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 10

# 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki  w podjęciu robót przez Wykonawcę, wynikających z harmonogramu prac o którym mowa w § 3 ust. 1,

- w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru,

- w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany w okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od chwili otrzymania wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Umowę zawiera się na okres do 20.12.2008r. .

§ 13

- Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu  przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# § 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: